KONZEPT ZUR EINFÜHRUNG DER ABAS ERP – SDL-Schnittstelle

Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. | Karlsruhe

Template: 4.01_Einführungskonzept_abasERP_Vorlage_REV9 | REV9 | Stand 29.04.2026

Ersteller: Peter Koch

Ort | Datum:  Karlsruhe | 08.07.2026

Version: 1.0

- Inhalt

1	Allgemeines	3

2	Konfiguration ABAS	3

3	Prozessbeschreibung Import	5

3.1	Anlage der EDI-Nachrichten	5

3.2	Inhalt der EDI-Nachrichten	6

3.3	Verarbeitung der EDI-Nachrichten	6

4	Prozessbeschreibung Export	8

5	Infosystem EDI-Nachrichtenzentrale	8

6	Abnahmekriterien	8

6.1	Konfiguration in ABAS	9

6.2	Anlage der EDI-Nachrichten	9

6.3	Verarbeitung der EDI-Nachrichten	9

6.4	Fehlerbehandlung	9

6.5	Nachweis der Abnahme	10

# Allgemeines

Dieses Dokument beschreibt die fachliche und technische Konzeption der Schnittstelle zwischen ABAS ERP und dem Stammdatenlayer SDL. Ziel der Schnittstelle ist es, Stammdaten aus dem SDL automatisiert in ABAS ERP zu übernehmen und die dafür erforderlichen Strukturen, Verarbeitungslogiken und Abnahmekriterien nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Schnittstelle nutzt das ABAS EDI-Nachrichtenobjekt als technische Übergabestruktur. Über diese Nachrichten werden die relevanten Daten aus dem SDL an ABAS ERP übergeben, dort geprüft und abhängig vom vorhandenen SDL-Identifier entweder neu angelegt oder aktualisiert.

Die technische Bereitstellung der Daten erfolgt über die REST-API. Der Dienstleister Blueforte legt die EDI-Nachrichtenobjekte automatisiert an bzw. ruft die benötigten Daten im Exportfall über die Rest-API ab. ABAS übernimmt anschließend die Verarbeitung der eingegangenen Nachrichten gemäß den in diesem Dokument beschriebenen Regeln.

Der Schwerpunkt dieses Konzepts liegt auf der notwendigen ABAS-Konfiguration, dem Aufbau der EDI-Nachrichten, der Importverarbeitung, der Fehlerbehandlung sowie den Kriterien für die fachliche und technische Abnahme. Die konkrete Pflege der Stammdaten im SDL sowie fachliche Entscheidungen zur Datenhoheit sind nicht Bestandteil dieses Dokuments.

# Konfiguration ABAS

Aufzählung 20131 EDI-Nachrichtentyp wird erweitert um den Wert „SDL“.

In allen Datenbanken, die Daten vom Stammdatenlayer erhalten, wird das Feld SDL-Identifier – „ysdlidentifier“ eingefügt. Im Kopf und den Tabellen.

Aktueller Stand vom 08.07.2026

| Gruppenname | Übertragung ans SDL - Abas NEU ab 06.2026 |
| --- | --- |
| Kunde | SDL |
| Kundenkontakt | SDL-Anbindung in Klärung |
| Lieferant | SDL |
| Lieferantenkontakt | Keine SDL-Anbindung |
| Basisartikel | SDL-Anbindung in Klärung |
| Kostenträger | SDL |
| Mitarbeiter | SDL |
| Kurztext (Lieferbedingung) | SDL |
| Zahlungsbedingung | SDL |
| Kostenart | SDL |
| Standort | SDL |
| Artikel | SDL |
| Zusatzpositionen | SDL |
| Artikel | SDL |
| Bank/ Bankverbindung | Keine SDL-Anbindung |

In der Konfiguration wird EDI aktiviert.

Umsetzung ABAS

SDL Identifier in folgenden Tabellen anlegen. In den Masken ist dieses Feld nicht nötig, da es nur für die Hintergrundverarbeitung dient.

| Datenbank: Gruppe | Variablen- name | Variablenart | Bezeichnung | Maske | Kopf/ Tabelle | Alias | Skip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:1 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 0:2 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 1:1 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 1:2 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 2:9 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 5:4 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 11:1 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 12:3 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 12:8 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 60:1 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 2:4 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 96:1 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 96:2 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |
| 39:2 | ysdlidentifier | GL35 | SDL Identifier | - | K | N | N |

EDI in der Konfiguration aktivieren.

Bezeichner SDL anlegen und die Aufzählung 20131 erweitern um diesen Bezeichner. Dazu muss der Kenner tabangepasst in der Aufzählung gesetzt werden.

| Auswirkungen der Customization/Extension | Antwort |
| --- | --- |
| Keine besonderen Auswirkungen | Ja/Nein |
| Wird ganz oder teilweise durch künftige Produktfunktionalitäten obsolet. | Ja/Nein |
| Hat Auswirkungen auf die Disposition. | Ja/Nein |
| Hat Auswirkungen auf die Bewertung. | Ja/Nein |
| Ist funktional komplex oder bezieht sich auf eine große Datenmenge und ist daher möglicherweise performancekritisch. | Ja/Nein |

| Priorität | Realisierung | Dauer (ca./h) | QS (ca./h) | Kunde (ca./h) | Bereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entwicklung |

# Prozessbeschreibung Import

## Anlage der EDI-Nachrichten

Importmodell mit zwei Verarbeitungsschichten

1. Schicht

Anlage der EDI-Nachrichten

Über die REST-API legt ein automatisierter Job des Dienstleisters Blueforte EDI-Nachrichtenobjekte an. Die Kopfdaten werden in den Tabellenteil der EDI-Nachricht übernommen; vorhandene Tabellendaten werden im JSON-Format in ein Freitextfeld der entsprechenden Tabellenzeile geschrieben.

Folgende Felder werden im Kopfteil befüllt:

-	Suchwort: SDL-[Datenbanknummer]-[Gruppennummer]

-	Bezeichnung: SDL-[Datenbanknummer]-[Gruppennummer]

-	Import/Export: IM

-	EDI-Nachrichtentyp: SDL

-	Status: Neu (2)

2. Schicht

Verarbeitung der EDI-Nachrichten

In regelmäßigen Abständen werden neue Nachrichten ermittelt und verarbeitet. Dabei werden EDI-Nachrichten mit dem Nachrichtentyp „SDL“ und dem Status „Neu“ selektiert.

Im Tabellenteil ist der Objekttyp (Datenbank:Gruppe) angegeben.

Die Überschriftenzeile enthält die Felder, die befüllt werden sollen.

- 	Nach erfolgreicher Verarbeitung wird der Status auf „Verarbeitet“ (0) gesetzt.

- 	Tritt während der Verarbeitung ein Fehler auf, wird der Status auf „Verarbeitungsfehler“ (4) gesetzt.

## Inhalt der EDI-Nachrichten

Über den immer gleichen Aufbau der Tabellendaten kann für jeden Datentyp das gleiche Programm verwendet werden.

Im Feld text6 in der ersten Zeile ist immer die Datenbank und die Gruppe definiert.

Im Feld 4 ist definiert, ob die Zeile Feldnamen (HEADER) oder Daten (INHALT) enthält.

Ab Feld 5 stehen entweder Feldnamen oder die Inhalte der jeweiligen Felder.

Im Freitextfeld 1 (tftext) sind mögliche Tabellendaten für das Objekt im json-Format enthalten.

Im Feld 5 wird der SDL-Identifier übermittelt. Dieses Feld muss in den Zieldatenbanken enthalten sein und dient zur Ermittlung, ob der Datensatz schon angelegt und lediglich aktualisiert werden muss.

## Verarbeitung der EDI-Nachrichten

Technische Umsetzung

- Stündliche Selektion der neuen EDI-Nachrichten. EDI-Nachrichtentyp = „SDL“, Status = „Neu“, Sortiert aufsteigend nach Erfassungsdatum

- Prüfung:

  - Ist die Datenbank in Zeile 1 und Text7 – „text7“ vorhanden?

  - Sind in Zeile 2 (ab Feld 5 bis Ende) die Felder „such“ und „ysdlidentifier“ vorhanden?

  - Sind die Felder in Zeile 2 (ab Feld 5 bis Ende) auch in der jeweiligen Datenbank vorhanden?

Sollte a, b oder c nicht positiv sein, dann eine Fehlerbeschreibung in das erste Freitextfeld „ftext“ im Kopf schreiben:

Bei:

- Datenbank [Zeile 1 und Text6 – „text7“] ist nicht vorhanden.

- Suchwort (such) oder SDL Identifier (ysdlidentifier) fehlt.

- Feld [Feldname] ist in der Datenbank [Zeile 1 und Text6 – „text7“] nicht vorhanden.

Wenn mehrere bitte im Freitextfeld unten anfügen.

- Verarbeitung:

  - Die Verarbeitung erfolgt zeilenweise. Dabei wird jede Zeile mit Feld 4 = „INHALT“ verarbeitet.

  - Die Zeile mit Feld 4 = HEADER liefert die zu beschreibenden Felder in der jeweiligen Datenbank.

  - Über das Feld „ysdlidentifier“ wird ermittelt, ob der Datensatz schon vorhanden ist oder neu angelegt werden muss. Dieses Feld wird immer als erstes übermittelt und sollte in der Spalte „text6“ stehen.

  - Nach jeder Verarbeitung wird im Feld „text1“ der Zustand der Verarbeitung eingetragen. „Ok“, wenn keine Fehler auftraten und „Nicht Ok“, wenn ein Fehler auftrat. Den Fehler in das Freitextfeld „tftext2“ schreiben. (EDP-Fehlerprotokoll)

| Feld | Kopf/Tabelle | Wenn Ok | Wenn Nicht ok |
| --- | --- | --- | --- |
| text1 | T | Ok | Nicht Ok |
| ftext | K | - | Wie oben beschrieben |
| status | K | 0 | 4 |
| text2 | T | [Abas-Nummer] | [Abas-Nummer], wenn vorhanden |

| Auswirkungen der Customization/Extension | Antwort |
| --- | --- |
| Keine besonderen Auswirkungen | Ja/Nein |
| Wird ganz oder teilweise durch künftige Produktfunktionalitäten obsolet. | Ja/Nein |
| Hat Auswirkungen auf die Disposition. | Ja/Nein |
| Hat Auswirkungen auf die Bewertung. | Ja/Nein |
| Ist funktional komplex oder bezieht sich auf eine große Datenmenge und ist daher möglicherweise performancekritisch. | Ja/Nein |

| Priorität | Realisierung | Dauer (ca./h) | QS (ca./h) | Kunde (ca./h) | Bereich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Entwicklung |

# Prozessbeschreibung Export

Alle benötigten Daten werden per Rest-API von der Lebenshilfe direkt aus den jeweiligen Objekten eigenständig abgeholt. (Dienstleister Blueforte)

Der entsprechende User ist bereits angelegt.

Wir empfehlen, dass dieser User maximal folgende Rechte haben sollte:

Lesezugriff auf allen relevanten Objekten.

Lese- und schreibzugriff auf EDI-Nachrichten.

Somit können falsche Importe vermieden werden. Die Einrichtung der Rollen und Rechte nimmt die Lebenshilfe bei Bedarf selbst vor.

# Infosystem EDI-Nachrichtenzentrale

Im Infosystem Nachrichtenzentrale kann der Zustand der Schnittstelle überwacht und auf Fehler geprüft werden. Ggf. können fehlerhafte Nachrichten nach der Fehlerbehebung wieder gestartet werden. Es sollten aber nur Fehler in der ERP selbst behoben werden und die Nachricht neu gestartet werden. Fehler die in der Nachricht selbst vorliegen sollten durch eine neue fehlerfreie Nachricht vom SDL behoben werden, um eine korrekte Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

# Abnahmekriterien

Die Abnahme der SDL-Schnittstelle gilt als erfolgreich, wenn die nachfolgend beschriebenen Kriterien vollständig erfüllt und anhand geeigneter Testfälle nachgewiesen wurden.

## Konfiguration in ABAS

- Der EDI-Nachrichtentyp „SDL“ ist in der Aufzählung 20131 angelegt.

- Das Feld „ysdlidentifier“ ist in allen relevanten Zieldatenbanken vorhanden.

- EDI ist in der ABAS-Konfiguration aktiviert.

## Anlage der EDI-Nachrichten

- Über die REST-API können EDI-Nachrichtenobjekte für SDL-Daten automatisiert angelegt werden.

- Die Kopfdaten werden gemäß definierter Struktur befüllt, insbesondere Suchwort, Bezeichnung, Import/Export, EDI-Nachrichtentyp und Status.

- Vorhandene Tabellendaten werden korrekt im JSON-Format in das vorgesehene Freitextfeld der Tabellenzeile übernommen.

Dieses Abnahmekriterium ist eine Voraussetzung die Seitens Blueforte erfüllt werden muss.

## Verarbeitung der EDI-Nachrichten

- Neue EDI-Nachrichten mit Nachrichtentyp „SDL“ und Status „Neu“ werden regelmäßig selektiert und nach Erfassungsdatum aufsteigend verarbeitet.

- Die Verarbeitung erfolgt zeilenweise für alle Zeilen mit Feld 4 = „INHALT“.

- Über das Feld „ysdlidentifier“ wird eindeutig erkannt, ob ein Datensatz neu angelegt oder ein bestehender Datensatz aktualisiert werden muss.

- Nach erfolgreicher Verarbeitung wird je Tabellenzeile der Verarbeitungsstatus „Ok“ gesetzt und im Kopf der Status „Verarbeitet“ (0) eingetragen.

## Fehlerbehandlung

- Fehlt die angegebene Datenbank oder Gruppe, wird die Verarbeitung nicht fortgeführt und eine nachvollziehbare Fehlermeldung im Feld „ftext“ geschrieben.

- Fehlt das Suchwort „such“ oder der „ysdlidentifier“, wird die Nachricht als fehlerhaft gekennzeichnet und in „ftext“ dokumentiert.

- Nicht vorhandene Zielfelder werden mit Feldnamen und betroffener Datenbank in „ftext“ dokumentiert.

- Bei Verarbeitungsfehlern wird je betroffener Tabellenzeile der Status „Nicht Ok“ gesetzt, im Kopf der EDI-Nachricht der Status „Verarbeitungsfehler“ (4) eingetragen und die Fehlermeldung im zweiten Freitextfeld der Tabelle eingetragen.

## Nachweis der Abnahme

- Für die Abnahme liegen Testfälle für erfolgreiche Importe, Aktualisierungen bestehender Datensätze und definierte Fehlerfälle vor.

- Die Testergebnisse sind dokumentiert und enthalten die verwendeten Testdaten, das erwartete Ergebnis und das tatsächliche Ergebnis.

- Alle kritischen Fehler sind vor der Abnahme behoben oder durch eine abgestimmte Entscheidung bewertet und dokumentiert.